P.0057.9.2025.KS                                                                                           Czarnków, 30.10.2025 r.

Sprawozdanie Burmistrza Czarnkowa z działalności w okresie międzysesyjnym
(25 września – 22 października) na XXI sesję Rady Miasta Czarnków

Zamówienia publiczne

Ogłoszono zamówienie na „Adaptację pomieszczeń budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 
w Czarnkowie z przeznaczeniem na żłobek miejski”. Wpłynęło 5 ofert, trwa ich ocena.

Realizacja inwestycji i remontów

Zakończono montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w auli Szkoły Podstawowej nr 2.

Z powodu konieczności wymiany instalacji odgromowej do 31 października 2025 r. przedłużono termin na „Przebudowę budynku biurowo-szatniowego (etap I) na terenie OSiR.

Szkoła Podstawowa nr  1 - podczas wymiany opraw oświetleniowych stwierdzono konieczność zmian w zasilaniu opraw ewakuacyjnych. Podpisano aneks do umowy, w którym wydłużono termin realizacji do 21 listopada 2025 r. i zwiększono wynagrodzenie o 13 155,85 zł.

Fundusze zewnętrzne

Miasto Czarnków otrzymało 215 591,78 zł dofinansowania z programu LEADER (LSR 2023–2027) na budowę pergoli rekreacyjnej w Parku im. Stanisława Staszica. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a nabór prowadziła Czarnkowsko–Trzcianecka LGD.

W parku powstanie nowoczesna, łukowata pergola z dwóch części, wykonana z trwałych, ekologicznych materiałów. Będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, 
z szerokimi przejściami i odpowiednim oświetleniem.

Pod pergolą znajdą się ławki–huśtawki, a wokół zostanie posadzona zieleń przyjazna środowisku – rośliny miododajne i zatrzymujące wodę. Obiekt zapewni cień, stanie się miejscem spotkań, rekreacji i edukacji ekologicznej, dostępnym dla mieszkańców i turystów.

Fundusz Dopłat – 23 października 2025 r. złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie remontu lokalu komunalnego przy ul. Kościuszki 99/1 w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego.

Dofinansowanie do grobów wojennych – 17 października 2025 r. złożono wnioski o dotacje na prace remontowe, konserwacyjne i utrzymanie porządku na grobach wojennych w Czarnkowie na łączną kwotę 19 000 zł, dotyczące:

- Kwatery Żołnierzy Radzieckich – 9 000 zł,

- Grobu Powstańców Wielkopolskich i Żołnierzy LWP – 7 000 zł,

- Grobu Jana Preussa – 3 000 zł.

Wartość planowanych prac zgodnie z ofertą MZK Sp. z o.o. wynosi 20 172 zł

BUDŻET OBYWATELSKI 2025 – edycja VII (realizacja w 2026 r.)

30 września 2025 r. zakończono głosowanie w VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Czarnków. Mieszkańcy oddali 781 ważnych głosów na siedem projektów.

Zwyciężył projekt nr 3 „Bajkowy raj dla maluchów – doposażenie placów zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 1 Bajkowy Świat« w Czarnkowie”, który zdobył 270 głosów. Zostanie on zrealizowany w 2026 r. Projekt zakłada doposażenie placów zabaw przy 
ul. Wronieckiej i Rolnej w nowe urządzenia rekreacyjne wspierające rozwój dzieci.

Wyniki głosowania:

- Bezpieczniej z AED – 197 głosów

- Tor przeszkód OCR Sport Grip – 133

- Bajkowy raj dla maluchów – 270

- Modernizacja boiska przy ul. Przemysłowej – 105

- Szkoła dla psów – 14

- Ostoja – 53

- Trzy kultury – trzy koncerty – 9

Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych

Zamówiono w firmie „Art.-metal” cztery stylizowane słupy oświetleniowe z fundamentami za 20 005,95 zł. Część kosztów pokryje ubezpieczenie – z polis sprawców lub 
z ubezpieczenia miasta. Nowe słupy zastąpią uszkodzone latarnie przy ul. Thiela (skrzyżowanie z Pocztową), ul. Wronieckiej (między sklepem elektrycznym a SP nr 1), na parkingu przy ul. Zamkowej i przy przejściu z ul. Thiela na ten parking.

Cmentarz Komunalny
W dniach 16–17 października 2025 r. pracownicy Referatu Techniczno–Inwestycyjnego Urzędu Miasta Czarnków, w obecności przedstawicieli zarządcy Cmentarza Komunalnego, którym jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Czarnkowie, przeprowadzili kontrolę 
w zakresie wykonywania obowiązków przez zarządcę. Sprawdzono  również działanie nagłośnienia przed uroczystością Wszystkich Świętych. Sporządzono protokół z zaleceniami dla MZK.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTA CZARNKÓW NA LATA 2025 – 2032

Od 23 września do 29 października 2025 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Czarnków na lata 2025–2032 i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi można składać online lub w Urzędzie Miasta. 
6 października odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami poświęcone temu tematowi.

Przestrzeń publiczna

Zamówiono tablicę informacyjną upamiętniającą Skocznię pod Grzybkiem.
Wartość zamówienia wynosi 2 790 zł. Wykonawca: PM REKLAMA Paweł Magdziarz z Sarbki.
Cena obejmuje wykonanie projektu tablicy, wykonanie samej tablicy oraz jej montaż.

Drogi

- Firma DROTECH Kamil Kacprzak z Czarnkowa przygotowała pełną dokumentację techniczną do przebudowy schodów na Górę Krzyżową od strony ul. Siedmiogóra 
i ul. Harcerskiej. Projekt obejmuje nowe schody, balustrady i oświetlenie. Wartość: 49 900 zł.

- Ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup i dostawę znaków drogowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2025 rok. Wybrano ofertę firmy BIG Sp. z o.o. z Ługowa za 15 976,72 zł.

- Ogłoszono zapytanie ofertowe na remont dróg gruntowych w Czarnkowie w 2025 roku. Najlepszą ofertę złożyła firma VIABUD Sp. z o.o. Sp. K. z Walkowic – 33 689,70 zł.

- Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu ścieżki rowerowej w kierunku Pianówki oraz drogi do śluzy nr 16 (Wisła–Odra). Wybrano firmę DROTECH Kamil Kacprzak z Czarnkowa. Wartość: 240 000 zł.

- Zamówiono 7 pojemników na piasek i sól (150 kg każdy) za 4 495,65 zł. Dostawcą jest firma ABRYS Technika Sp. z o.o. z Poznania.

- Zamówiono 8 tabliczek z nazwami ulic, 3 ramki i 3 słupki systemowe za 3 606,36 zł. Wykonawcą jest firma UTAL Sp. z o.o. z Gruszczyna.

- Miejski Zakład Komunalny w Czarnkowie naprawił oznakowanie pionowe w mieście. Koszt prac 1 138,98 zł.

Ulgi podatkowe

Wydano jedną decyzję o odroczeniu terminu płatności należności z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na ważny interes podatnika -  kwota główna 27 516 zł plus naliczona opłata prolongacyjna 1 212 zł.

Gospodarka nieruchomościami

- Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 1866/11, przy ul. Lawendowej, o powierzchni 1.243 m2. Działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Cena wywoławcza: 282.900 zł brutto. Przetarg odbędzie się 13 listopada 2025 r. o godz. 10.00.

- 30 września podpisano umowę przyrzeczoną na nabycie nieruchomości usytuowanej przy 
ul. Browarnej 1 – siedziby dawnego „Browaru Czarnków”. Cena zakupu nieruchomości wyniosła 3.500.000 zł.

Gospodarka nieruchomościami  - lokale

- Chodzieska 13 – trwa termomodernizacja budynku: wykonano docieplenie ław fundamentowych, ścian i stropu, wymieniane są rynny i rury spustowe, trwają prace przygotowawcze pod elewację. Rozpoczęto remont korytarzy z wymianą instalacji elektrycznej.

- Pl. Wolności 15–16 – wyłoniono wykonawcę (NOW-BUD, Czarnków) w przetargu na termomodernizację oficyn. Rozpoczęto docieplanie ścian oficyny przy Pl. Wolności 15.

- Rybaki 21 – wykonano remont dachu - ułożono papę termozgrzewalną i wymieniono rynny.

- Kościuszki 52 – docieplono ścianę szczytową z elewacją silikonową nad dachem budynku przy ul. Kościuszki 54.

- Rybaki 14 – Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – wykonano przyłącze wodne 
z montażem licznika, koszty instalacji wewnętrznej pokrył MOPS.

- Pl. Karskiego 8/9, Kościuszki 43 – wymieniono 2 okna w lokalu i na strychu, w całości sfinansowane przez Gminę.

- Zakupiono 7 kotłów gazowych – 2 szt. w celu wymiany nieopłacalnych w naprawie, 5 szt. do zmiany systemu ogrzewania; dostosowano przewody spalinowe do kotłów kondensacyjnych.

Gospodarka Przestrzenna i Ochrona Środowiska

- Przeprowadzono inwentaryzację pojemników na odzież używaną – obecnie na terenie miasta znajduje się 31 sztuk. Ustalono z firmą WTÓRPOL, że kontenery pozostaną na miejscu, będą regularnie opróżniane i monitorowane. Firma zobowiązała się porządkować odpady niebędące tekstyliami i zgłaszać je do Ochrony Środowiska. Trwają uzgodnienia dotyczące dalszej współpracy.

- Ponownie ogłoszono przetarg na wycinkę drzew oraz cięcia sanitarne i pielęgnacyjne. Poprzednie postępowanie unieważniono z powodu zbyt wysokich ofert przekraczających zaplanowany budżet.

- Zakończono przyjmowanie wniosków o dotację celową na wymianę pieców.

- Rozdysponowano 30 kg karmy dla karmicieli kotów wolnożyjących; do rozdania pozostało około 70 kg.

- W związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie sterylizacji/kastracji zwierząt zwiększono budżet zadania o 3 tys. zł. Łącznie na realizację zadania do końca listopada przeznaczono 9 tys. zł.

- Sfinansowano leczenie kotki wolnożyjącej (w tym amputację ogona – koszt 300 zł), zapewniono jej dom tymczasowy i planowane jest przekazanie do adopcji.

- Wspólnie z MZK przeprowadzono prezentacje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 
w Czarnkowie na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Porządek publiczny – Straż Miejska

- Podjęto 115 interwencji porządkowych (własnych i zgłoszonych przez mieszkańców) oraz 13 dotyczących wykroczeń drogowych.

- Nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 400 zł (2 za wykroczenia porządkowe, 1 za drogowe) oraz udzielono 12 pouczeń.

- Codziennie kontrolowano miejsca zagrożone wandalizmem i spożywaniem alkoholu (ul. Towarowa, Park Staszica, Góra Krzyżowa, ul. Sikorskiego).

- Współpraca z MOPS – pomoc w dystrybucji żywności oraz spotkanie i kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych (w tym 12 kontroli budynków PKP).

- Dzięki monitoringowi ustalono sprawcę uszkodzenia oświetlenia przy rondzie im Józefy Frach – sprawa przekazana Policji.

- Przeprowadzono 11 kontroli terenów szkół i przedszkoli pod kątem utrzymania ładu 
i porządku.

- Na ul. Brzezińskiej rozdano mieszkańcom ulotki dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się gryzoni.

- Przeprowadzono wizję lokalną w sprawie wymeldowania osoby na ul. Sikorskiego.

- Wyegzekwowano posprzątanie śmieci lokalu gastronomicznego przy ul. Ogrodowej 
i usunięcie uszkodzonego auta z ul. Krzyżowej.

- Zabezpieczono 2 jarmarki miejskie oraz bieg charytatywny w Parku Staszica.

- Na prośbę MZK, z uwagi na nieprawidłowe parkowanie pojazdów, prowadzono częste kontrole zatoczki autobusowej przy Muzeum.

Sprawy społeczne

Udzielono dotacji, w trybie uproszczonym, Czarnkowskiemu Klubowi Seniora na zadanie 
pn. „Integracja Seniorów” w wysokości 6.800 zł.

W Centrum Concordia Design w Poznaniu odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie „Zachwytniki – Wielkopolska Nagroda Społeczna 2025”, organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum PISOP przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Spośród ponad 115 zgłoszeń kapituła wyłoniła 26 wyróżnionych inicjatyw. Wśród nich znalazł się projekt Towarzystwa Miłośników Historii Czarnkowa pt. „Ocalić od zapomnienia – Żydowski dom przedpogrzebowy w Czarnkowie”.

Towarzystwo otrzymało wyróżnienie za działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie wiedzy o lokalnej historii. To zaszczytne wyróżnienie potwierdza, że inicjatywy realizowane przez mieszkańców i mieszkanki Czarnkowa mają znaczenie i wpływ nie tylko w skali lokalnej, ale również regionalnej.

Gratulujemy Towarzystwu Miłośników Historii Czarnkowa oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Promocja i współpraca zagraniczna

W ubiegły czwartek mieliśmy ogromną przyjemność świętować wyjątkowe jubileusze – 50-lecie małżeństwa z parami, które brały ślub w 1974 roku! Uroczystość uświetnił występ grupy przedszkolnej Królewny Śnieżki z Przedszkola Publicznego Bajkowy Świat na ul. Rolnej.
Jeszcze raz dziękujemy Jubilatom życzymy wielu kolejnych lat razem – w zdrowiu, spokoju 
i radości.

28 października odbyła się prezentacja nowej marki miasta oraz nowej identyfikacji wizualnej.

Miasto Czarnków otrzymało dofinansowanie w wysokości 249 741 zł na utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Środki przyznał Sejmik Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2026. Dzięki nim powstanie nowa placówka przy ul. Kościuszki 47, w samym centrum miasta, która umożliwi dostęp do zajęć dzieciom z całego Czarnkowa.

Przy ul. Kościuszki 20 otworzyliśmy klub dla osób młodych w ramach projektu "Przestrzeń młodych”. Aktualnie dyżurują tam opiekunowie, a w najbliżej przyszłości będą się tam odbywać liczne bezpłatne warsztaty i zajęcia dedykowane dla osób w wieku 13-20 lat.
W ramach w/w projektu uruchomiliśmy już warsztaty wokalno-instrumentalne, tańca współczesnego, jogi i  artystyczne. Zajęcia te będą prowadzone do końca czerwca 2026 roku.